# Gestión de Vulnerabilidades Web
Flujo de trabajo, fuentes de detección, SLA y score de calidad

Este documento es un anexo del documento de Arquitectura / Implementación de DocOps. Describe el flujo completo de gestión de vulnerabilidades web detectadas por análisis estático (CI), análisis dinámico (CD) y el WAF, junto con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y el score de calidad de seguridad usado como gate de calidad.

# 1. Objetivo y alcance

Estandarizar cómo se detectan, priorizan, remedian y cierran las vulnerabilidades de seguridad web en todos los repositorios de la organización, asegurando trazabilidad end-to-end (desde que se detecta hasta que se mitiga, se asume el riesgo o se marca como falso positivo) y un criterio único de severidad / SLA / score aplicable a cualquier equipo.

Este flujo cubre tres fuentes de detección:

CI — Análisis estático (SAST) con Checkmarx One: corre sobre el código fuente en cada Pull Request / push, antes de que el código llegue a producción.

CD — Análisis dinámico (DAST) con Checkmarx: corre contra la aplicación desplegada (ambiente de testing/homologación), simulando ataques reales sobre la app en ejecución.

WAF — Hallazgos del Web Application Firewall: eventos y reglas disparadas en producción (tráfico real) que se vuelcan como vulnerabilidades a remediar o a tunear en las reglas del WAF.

# 2. Fuentes de detección de vulnerabilidades

| Fuente | Tipo de análisis | Momento en el pipeline | Qué detecta |
| --- | --- | --- | --- |
| CI — Checkmarx One (SAST) | Estático (sobre código fuente) | En cada PR / push, antes del merge a main | Inyección (SQLi, XSS), manejo inseguro de secretos, deserialización insegura, dependencias vulnerables, malas prácticas de criptografía |
| CD — Checkmarx (DAST) | Dinámico (sobre la app desplegada y en ejecución) | Post-deploy a un ambiente de testing/homologación | Fallas explotables en tiempo de ejecución: endpoints mal protegidos, configuración de headers/TLS, auth/sesión, exposición de información |
| WAF — Hallazgos en producción | Tráfico real (reglas del WAF + eventos bloqueados/alertados) | Continuo, sobre el ambiente productivo | Patrones de ataque reales observados (intentos de explotación), falsos positivos de reglas, necesidad de nuevas reglas de virtual patching |

Las tres fuentes alimentan el mismo flujo de trabajo (sección 5): no hay un proceso distinto por herramienta, solo cambia el origen del hallazgo y, en el caso del WAF, que casi siempre corre sobre producción en vez de un ambiente previo.

# 3. Clasificación de severidad y SLA de remediación

La severidad se asigna según el score CVSS (Common Vulnerability Scoring System) que reporta Checkmarx / el WAF, y define el SLA (tiempo máximo) para pasar de "Detectado" a "Mitigado" o "Riesgo asumido" formalmente aprobado.

| Severidad | Score CVSS | SLA de remediación | Escalamiento si se vence |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 9.0 – 10.0 | 3 días hábiles | Notificación inmediata a Seguridad + líder técnico; bloquea release hasta mitigar o asumir riesgo formalmente |
| Alta | 7.0 – 8.9 | 7 días hábiles | Notificación a Seguridad; requiere justificación si se vence el SLA |
| Media | 4.0 – 6.9 | 30 días hábiles | Se incluye en el reporte mensual de score de calidad |
| Baja | 0.1 – 3.9 | 90 días hábiles | Seguimiento trimestral, no bloquea releases |

Regla de bloqueo (quality gate): ninguna vulnerabilidad Crítica o Alta puede llegar a producción sin estar en estado Mitigado o Riesgo asumido (aprobado). El pipeline de CI/CD bloquea el deploy mientras existan hallazgos abiertos de esas severidades sin resolución formal.

# 4. Score de calidad de seguridad (Security Quality Score)

Cada repositorio/aplicación tiene un Security Quality Score (0 a 100) que resume su postura de seguridad y se recalcula en cada corrida de CI/CD. Se usa tanto como gate de calidad (bloquear merges/deploys) como indicador de gestión (tablero ejecutivo).

| Componente del score | Peso | Cómo se calcula |
| --- | --- | --- |
| Vulnerabilidades abiertas por severidad | 50% | Penalización ponderada: Crítica -20 pts c/u, Alta -10, Media -3, Baja -1 (score nunca baja de 0) |
| Cumplimiento de SLA | 25% | % de hallazgos resueltos dentro del SLA de su severidad en los últimos 90 días |
| Cobertura de escaneo | 15% | % del código y de los endpoints expuestos efectivamente cubiertos por SAST + DAST (evita "zonas ciegas") |
| Antigüedad de hallazgos abiertos | 10% | Penaliza hallazgos Crítica/Alta que llevan abiertos más del doble de su SLA |

| Rango de score | Clasificación | Efecto |
| --- | --- | --- |
| 90 – 100 | Excelente | Sin restricciones |
| 75 – 89 | Aceptable | Sin restricciones, con seguimiento |
| 50 – 74 | En riesgo | Requiere plan de remediación aprobado por Seguridad para seguir desplegando |
| < 50 | Crítico | Bloquea nuevos despliegues a producción hasta subir el score por encima de 50 |

# 5. Flujo de trabajo (ciclo de vida de una vulnerabilidad)

Independientemente de la fuente (CI, CD o WAF), toda vulnerabilidad recorre el mismo ciclo de vida:

Diagrama: ciclo de vida de una vulnerabilidad

## 5.1 Estados

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Detectado | El hallazgo ingresa desde CI (SAST), CD (DAST) o WAF. Se crea el ticket con severidad (CVSS), evidencia y fuente de origen. |
| Triage | Seguridad/AppSec confirma severidad real, descarta duplicados y asigna el hallazgo al equipo dueño del repositorio. |
| En progreso | El equipo dueño está desarrollando la corrección (fix de código, cambio de configuración o regla de WAF). |
| Despliegue | El fix se despliega al ambiente correspondiente (testing/homologación para CI/CD, producción para WAF). |
| Validación | Se vuelve a correr el análisis (re-scan SAST/DAST o verificación del evento de WAF) para confirmar que el hallazgo ya no reproduce. |
| Mitigado | Estado final: la validación confirmó que el hallazgo fue corregido. Se cierra el ticket. |
| Riesgo asumido | El negocio/arquitectura decide formalmente no corregir ahora (costo/beneficio, falso positivo de negocio, compensación con otro control). Requiere aprobación documentada de Seguridad. |
| Reevaluación | Todo riesgo asumido se revisa periódicamente: puede volver a quedar en Riesgo asumido (si se re-aprueba) o pasar a No mitigado si ya no es aceptable. |
| Falso positivo | Estado final: Validación determinó que no era una vulnerabilidad real (no requiere acción). |
| No mitigado | Estado final negativo: tras reevaluación, el riesgo ya no se considera aceptable y no fue corregido en el tiempo esperado — escala a Seguridad/Dirección. |

## 5.2 Transiciones principales

| Desde | Acción / condición | Hacia |
| --- | --- | --- |
| Detectado | En análisis | Triage |
| Triage | En desarrollo | En progreso |
| En progreso | Implementación | Despliegue |
| Despliegue | Re-validación | Validación |
| Validación | Mitigado | Mitigado (fin) |
| Validación | No requiere acción | Falso positivo (fin) |
| Validación | No validado (el re-scan sigue encontrando el hallazgo) | En progreso |
| Validación | A mitigar (se decide corregir en vez de asumir) | En progreso |
| Validación | Asumir riesgo (aprobación formal) | Riesgo asumido |
| Riesgo asumido | Reevaluar (revisión periódica programada) | Reevaluación |
| Reevaluación | Re-asumir riesgo (se re-aprueba) | Riesgo asumido |
| Reevaluación | Riesgo asumido ya no aceptable | No mitigado (fin) |

# 6. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Equipo de Seguridad / AppSec | Configura Checkmarx One (SAST/DAST) y las reglas del WAF, hace triage, aprueba o rechaza "riesgo asumido", calcula y publica el Security Quality Score, escala incumplimientos de SLA. |
| Equipo de desarrollo dueño del repo | Corrige los hallazgos asignados dentro del SLA, despliega el fix, solicita re-validación. |
| Arquitectura / Risk owner | Aprueba formalmente los casos de "riesgo asumido" y participa en la reevaluación periódica. |
| Plataforma / DevSecOps-Templates | Mantiene la integración de Checkmarx One y del WAF con el pipeline de CI/CD y con el tablero de score de calidad. |

# 7. Métricas e indicadores

Security Quality Score por repositorio y agregado por organización (ver sección 4).

% de cumplimiento de SLA por severidad, por mes.

Cantidad de vulnerabilidades abiertas por severidad y por fuente (CI / CD / WAF).

Tiempo medio de remediación (MTTR) por severidad.

Cantidad de "riesgo asumido" vigentes y próximos a reevaluación.

Tasa de falsos positivos por fuente (para tunear reglas del WAF y reducir ruido).

# 8. Integración con el pipeline de CI/CD

CI: Checkmarx One (SAST) corre como step obligatorio en el workflow de PR; si aparecen hallazgos nuevos Crítica/Alta, el check falla y bloquea el merge hasta que se resuelvan o se registre una excepción aprobada.

CD: Checkmarx (DAST) corre post-deploy contra el ambiente de testing/homologación; los hallazgos se cargan automáticamente como tickets en estado "Detectado" con la fuente "CD".

WAF: los eventos/alertas del WAF se ingieren periódicamente (API del WAF) y se crean como tickets en estado "Detectado" con fuente "WAF", igual que los de CI/CD, entrando al mismo flujo de la sección 5.

El Security Quality Score se recalcula en cada corrida y se publica en el mismo pipeline de DocOps (anexado a la documentación técnica del repo en Confluence).

# 9. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| SAST | Static Application Security Testing — análisis estático sobre código fuente |
| DAST | Dynamic Application Security Testing — análisis dinámico sobre la app en ejecución |
| WAF | Web Application Firewall — filtro de tráfico HTTP(S) que protege la app en producción |
| CVSS | Common Vulnerability Scoring System — escala estándar (0-10) de severidad de una vulnerabilidad |
| SLA | Service Level Agreement — tiempo máximo acordado para remediar según severidad |
| Security Quality Score | Indicador 0-100 que resume la postura de seguridad de un repositorio/aplicación |
| Riesgo asumido | Decisión formal de no corregir una vulnerabilidad, aprobada y con revisión periódica |